浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     朱凌宏                               填表日期：2015 年1月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 磁吸附式无绳减振切割机的设计与研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年12月 至 2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 朱凌宏 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 陈明 | 工程师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 虚拟样机试制工装设计 |  |
|  |  | 吴小明 | 高级工程师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 虚拟样机试制工装设计 |  |
|  |  | 杨小华 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 参数选择与尺寸优化 |  |
|  |  | 陆勇星 | 讲师 |  |  |  | 金华职业技术学院 |  |  | 参数选择与尺寸优化 |  |
|  | 经费总额 | 2 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 自筹1万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 燃料动力费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 劳务费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 其它 |  | 0.2万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.47万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.23万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.17万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 劳务费 |  | 0.27万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.23万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.03万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文： 动平衡减振切割机结构设计 机械传动 1/2。 设备一台。 产品设计说明书一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目总经费2万元，其中市科技局拨款1万元，学院支持1万元。项目经费主要用于切割机设备的研发：材料费，加工费，测试费及相关的专利论文费。使用情况基本符合项目合同书的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014年5月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 丽水市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 李立教授、卢菊洪教授、马光全教授、李三波副教授、王碧秀教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。