浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  叶健芬                            填表日期：2015年 3月17 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 竹木行业全自动横切技术研制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年6月至2015年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江庄诚竹木有限公司、浙江和信玩具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 叶健芬 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 总负责、总协调 |  |
|  |  | 吴海涛 | 技术员 |  |  |  | 浙江庄诚竹木有限公司 |  |  | 技术负责和硬件开发 |  |
|  |  | 王 科 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 机械方案研究和技术开发 |  |
|  |  | 熊树生 | 副教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 项目咨询与指导 |  |
|  |  | 柳秀云 | 技术员 |  |  |  | 浙江和信玩具有限公司 |  |  | 技术开发与整机指导 |  |
|  |  | 李军庆 | 助讲 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 资料整理和专利申报 |  |
|  | 经费总额 | 6 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 3万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 自筹3万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.20万元 | 材料费 |  | 0.30万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.32万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.17万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 劳务费 |  | 0.40万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.7万元 | 专家咨询费 |  | 0.62万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.09万元 | 其它 |  | 0.20 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.9万元 |
|  | 阶段性成果 | 一项实用新型专利、机器成型并进入试验阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 材料费 |  | 0.30万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.40万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015年5月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |